Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

22.07.2020г.    № 252

п. Травково

Об использовании средств дорожного фонда за 2 квартал 2020 года

В соответствии со статьей 8.1 Устава Травковского сельского поселения, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан,

Совет депутатов Травковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить  прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда за  2  квартал  2020  года.

Глава сельского поселения                                           Я. Н. Орлова

Приложение

к решению Совета депутатов

Травковского сельского поселения

от 22.07.2020г. № 252

Отчёт об использовании средств дорожного фонда

за 2 квартал 2020 года

- Зимнее и летнее  содержание дорог в Травковском сельском поселении- 213 739,79  руб.

- Составление и проверка смет в региональном центре ценообразования (экспертиза) – 19 860,00 руб.

- Ремонт автомобильной дороги п. Травково ул. Совхозная – 889355,90 руб.

Итого: израсходовано из средств дорожного фонда бюджета Травковского

сельского поселения: 1 122 955,69  руб.

| на 01.07.2020г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | По плану | факт | разница |
| Зимнее содержание | 682110,10 | 213 739,79 | 468 370,31 |
| Ремонт автомобильных дорог (пос. Травково ул. Совхозная) | 889 355,90 | 889 355,90 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги д. Никитино | 421 696,00 | 0,00 | 421 696,00 |
| Летнее содержание (окашивание обочин, (профилирование с подсыпкой) | 108000,00 | 0,00 | 108000,00 |
| Составление смет и проверка достоверности | 21000,00 | 19860,00 | 1140,00 |
| ИТОГО: | 2 122 162,00 | 1 122 955,69 | 999 206,31 |

Остаток  на 01 июля  2020 г……….…………………….. 33 175,50   руб.

_____________________