

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Боровичский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23.09.2021г. № 68**

п. Травково

**Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Травковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации Травковского сельского поселения от 25.10.2013г. № 55 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Травковского сельского поселения, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»

Администрация Травковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Травковском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» за 1 полугодие 2021 года.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Травковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения: Я. Н. Орлова**

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Повышение безопасности дорожного движения в Травковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

За 1 полугодие 2021 года

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профи­  нансиро­  вано | освоено | план на год | профи­  нансиро­  вано | освоено | план  на  год | профи­  нансиро­  вано | освоено | план  на  год | профи­  нансиро­  вано | освоено | профи­  нансиро­  вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 2386,1 | 2386,1 | 0 | 0 | 0 | 1848,0 | 1846,8 | 1846,8 | 953,8 | 539,3 | 539,3 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в дорожного хозяйства | 2386,1 | 2386,1 | 0 | 0 | 0 | 1848,0 | 1846,8 | 1846,8 | 953,8 | 539,3 | 539,3 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в Травковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| 1. | Создание условий для безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | |
| 1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счёт средств муниципального дорожного фонда | 2020-2022 годы | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения , обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог местного значения | | |  |
|  |  |  |  | | |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в Травковском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и постановка на кадастровый учёт (%) | 95 | 100 | 100 |  |
| 2. | Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств (%) | 80 | 90 | 90 |  |
| 3. | Сокращение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, (%) | 80 | 90 | 90 |  |
| 4. | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, (%) | 2 | 1 | 1 |  |
| 5. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, км | 1,0 | 2,0 | 2,3 |  |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, (%) | 7 | 6 | 6 |  |