

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Боровичский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23.09.2021г. № 71**

п. Травково

**Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство Травковского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 1 полугодие 2021 года**

 В соответствии с постановлением Администрации Травковского сельского поселения от 25.10.2013г. № 55 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Травковского сельского поселения, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»

Администрация Травковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство Травковского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 1 полугодие 2021 года.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Травковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Я. Н. Орлова**

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Благоустройство Травковского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

За 1 полугодие 2021 года

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 648,6 | 648,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199,9 | 648,6 | 648,6 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области благоустройства | 648,6 | 648,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199,9 | 648,6 | 648,6 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Благоустройство Травковского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского, сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения |
| 1.1. | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения, обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов сельского поселения, озеленение территории сельского поселения, организация и содержание мест захоронения, прочие мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения | 2020-2022 годы | Обеспечено бесперебойное освещение населенных пунктов сельского поселения, что включает в себя оплату электроэнергии, ремонт сетей уличного освещения, организовано содержание мест захоронения, (проведен субботник по уборке мусора на территории кладбищ, в зимнее время расчистка дорожек от снега, косьба травы на территории захоронений), в течение года проводится уборка и вывоз мусора на территории поселения, уборка снега и подсыпку противогололедным материалом мест общего пользования в зимний период, борьба с борщевиком Сосновского (скашивание и хим. обработка), обустраиваются места общего пользования. |  |
|  |  |  |  |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Благоустройство Травковского сельского поселения на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения, ( %) | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения, (%) | 30 | 30 | 15 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |
| 3. | Соответствие требованиям мест массового купания на территории сельского поселения, (%) | 50 | 30 | 0 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |
| 4. | Озеленение территории сельского поселения, (%) | 25 | 20 | 5 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |
| 5. | Соответствие требованиям мест массового захоронения, (%) | 40 | 30 | 10 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |
| 6. | Сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения, (%) | 50 | 30 | 15 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |
| 7. |  Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения, (%) | 40 | 25 | 10 | Целевой показатель будет достигнут к концу года |