Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

07.07.2022г.  № 102

п. Травково

Об использовании средств дорожного фонда за 1 полугодие 2022 года

В соответствии со статьей 8.1 Устава Травковского сельского поселения, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан,

Совет депутатов Травковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда за 1 полугодие 2022 года.

Глава сельского поселения                                           Я. Н. Орлова

Приложение

к решению Совета депутатов

Травковского сельского поселения

от 07.07.2022г.  № 102

Отчёт об использовании средств дорожного фонда

за 1 полугодие 2022 года

- Зимнее и летнее содержание дорог в Травковском сельском поселении- 507 165,10 руб.

- Составление и проверка смет в региональном центре ценообразования (экспертиза) - 60 546,67 руб.

- Ремонт автомобильных дорог местного значения ст. Травково ул. Железнодорожная, п. Молчановка пер. Мира, проезд от автомобильной дороги п. Травково ул. Совхозная до границы приусадебного участка п. Молчановка ул. Совхозная д.27, д. Новинка- 1403466,14 руб.

Итого: израсходовано из средств дорожного фонда бюджета Травковского

сельского поселения: 1 971 177,91 руб.

| на 01.07.2022г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | По плану | факт | разница |
| Зимнее содержание | 604 507,00 | 507 165,10 | 97 341,90 |
| Ремонт автомобильных дорог (п. Молчановка пер. Мира, д. Новинка, проезд от автодороги п. Травково ул. Совхозная до границы приусадебного участка п. Молчановка ул. Совхозная д.27, ст. Травково ул. Железнодорожная от автодороги п. Травково- д. Травково до д.35) | 1 857 000,00 | 1 403 466,14 | 453 533,86 |
| Летнее содержание (скашивание обочин, профилирование с подсыпкой) | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Составление смет и проверка достоверности | 61 000,00 | 60 546,67 | 453,33 |
| ИТОГО: | 2561507,00 | 1 971 177,91 | 590 329,09 |

Остаток на 01 июля 2022 г………0,00   руб.