Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

02.02.2021г.    № 18

п. Травково

Об использовании средств дорожного фонда за 4 квартал 2020 года

В соответствии со статьей 8.1 Устава Травковского сельского поселения, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан,

Совет депутатов Травковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить  прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда за  4  квартал  2020  года.

Глава сельского поселения                                           Я. Н. Орлова

Приложение

к решению Совета депутатов

Травковского сельского поселения

от 02.02.2021г. № 18

Отчёт об использовании средств дорожного фонда

за 4 квартал 2020 года

- Зимнее и летнее содержание дорог в Травковском сельском поселении - 455720,18 руб.

- Составление и проверка смет в региональном центре ценообразования (экспертиза) – 32 460,00 руб.

- Ремонт автомобильной дороги п. Травково ул. Совхозная – 889355,90 руб.

- Ремонт участка автомобильной дороги в д. Никитино - 286366,00 руб.

- Ремонт автомобильной дороги  п. Травково ул. Механизаторов- 160434,00 руб.

Итого: израсходовано из средств дорожного фонда бюджета Травковского

сельского поселения: 1 824 336,08 руб.

| На 01.01.2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | По плану | факт | разница |
| Зимнее содержание | 682110,10 | 399320,18 | 282789,92 |
| Ремонт автомобильных дорог (пос. Травково ул. Совхозная) | 889 355,90 | 889 355,90 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги д. Никитино | 286366,00 | 286366,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги пос. Травково ул. Механизаторов | 160434,00 | 160434,00 | 0,00 |
| Летнее содержание (окашивание обочин, профилирование с подсыпкой) | 70896,00 | 56400,00 | 14496,00 |
| Составление смет и проверка достоверности | 33000,00 | 32460,00 | 540,00 |
| ИТОГО: | 2 122 162,00 | 1824336,08 | 297825,92 |

Остаток на 01 января 2021 г………219023,13   руб.