Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28.04.2025г. № 244

п. Травково

Отчет об использовании средств дорожного фонда за 1 квартал 2025 года

В соответствии со статьей 8.1 Устава Травковского сельского поселения, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан

Совет депутатов Травковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда за 1 квартал 2025 года.

Глава сельского поселения                                           Я. Н. Орлова

Утвержден

решением Совета депутатов

Травковского сельского поселения

от 28.04.2025г. № 244

Отчёт об использовании средств дорожного фонда

за 1 квартал 2025 года

- Зимнее и летнее содержание дорог в Травковском сельском поселении- 349 633,78 руб.

- Составление и проверка смет в региональном центре ценообразования (экспертиза) - 31 725 руб.

Итого: израсходовано из средств дорожного фонда бюджета Травковского

сельского поселения: 381 358,78 руб.

| на 01.04.2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | По плану | факт | разница |
| Зимнее содержание | 1 421 604,00 | 349 633,78 | 1 071 970,22 |
| Ремонт автомобильной дороги – д. Вересимовка | 180 514,00 | 0,00 | 180 514,00 |
| Ремонт автомобильной дороги - п. Никитино | 132 356,00 | 0,00 | 132 356,00 |
| Ремонт проезда - д. Каменное от д. № 19 до д. 14 | 240 212,00 | 0,00 | 240 212,00 |
| Ремонт автомобильной дороги - д. Мнёво | 130 722,00 | 0,00 | 130 722,00 |
| Летнее содержание (скашивание обочин, профилирование с подсыпкой) | 681 644,00 | 0,00 | 681 644,00 |
| Составление смет и проверка достоверности | 31 725,00 | 31 725,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 2 818 777,00 | 381 358,78 | 2 437 418,22 |

Остаток на 01 апреля 2025 г………416 929,98   руб.