Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.02.2022г.  № 82

п. Травково

Об использовании средств дорожного фонда за  2021 год

В соответствии со статьей 8.1 Устава Травковского сельского поселения, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан,

Совет депутатов Травковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда за  2021 год.

Глава сельского поселения                                           Я.Н. Орлова

Приложение

к решению Совета депутатов

Травковского сельского поселения

от 15.02.2022г.  № 82

Отчёт об использовании средств дорожного фонда за  2021 год

- Зимнее и летнее содержание дорог в Травковском сельском поселении- 797 051,73 руб.

- Составление и проверка смет в региональном центре ценообразования (экспертиза)  - 42 580,00 руб.

- Ремонт автомобильных дорог местного значения п. Травково ул. Новая, п. Травково пер. Советский, д. Денесино, д. Травково, участок автомобильной дороги п. Травково ул. Новая от д. № 5 до д. № 5А- 1 943 965,70 руб.

Итого: израсходовано из средств дорожного фонда бюджета Травковского

сельского поселения: 2 783 597,43 руб.

| на 01.01.2022г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | По плану | Факт | Разница |
| Зимнее содержание | 766523,00 | 757051,73 | 9471,27 |
| Ремонт автомобильных дорог (пос. Травково ул. Новая, п. Травково пер. Советский, д. Денесино, д. Травково, участок автомобильной дороги п. Травково ул. Новая от д. № 5 до д. № 5А) | 1945300,00 | 1943965,70 | 1334,30 |
| Летнее содержание (окашивание обочин, профилирование с подсыпкой) | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| Составление смет и проверка достоверности | 50000,00 | 42580,00 | 7420,00 |
| ИТОГО: | 2801823,00 | 2783597,43 | 18225,57 |

Остаток на 01 января 2022г ……… 31107,56   руб.

_____________________