Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                 ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

06.07.2023г.  № 149

п. Травково

Об использовании средств дорожного фонда за 1 полугодие 2023 года

В соответствии со статьей 8.1 Устава Травковского сельского поселения, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан,

Совет депутатов Травковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда за 1 полугодие 2023 года.

Глава сельского поселения                                           Я. Н. Орлова

Приложение

к решению Совета депутатов

Травковского сельского поселения

от 06.07.2023г.   № 149

Отчёт об использовании средств дорожного фонда за 1 полугодие                  2023 года

- Зимнее и летнее содержание дорог в Травковском сельском поселении- 677500 руб.

- Составление и проверка смет в региональном центре ценообразования (экспертиза) - 36276 руб.

Итого: израсходовано из средств дорожного фонда бюджета Травковского

сельского поселения: 713776 руб.

| на 01.07.2023г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | По плану | факт | разница |
| Зимнее содержание | 791 094,00 | 677 500,00 | 113 594,00 |
| Ремонт автомобильных дорог (д. Абросимовка, д. Котельниково, п. Молчановка ул. Центральная) | 1 837 000,00 | 0,00 | 1 837 000,00 |
| Летнее содержание (скашивание обочин, профилирование с подсыпкой) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Составление смет и проверка достоверности | 37 000,00 | 36 276,00 | 724,00 |
| ИТОГО: | 2 685 094,00 | 713 776,00 | 1 971 318,00 |

Остаток на 01 июля 2023г………0,00   руб.

__________________