Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

15.11.2023г. № 170

п. Травково

Об использовании средств дорожного фонда за 9 месяцев 2023 года

В соответствии со статьей 8.1 Устава Травковского сельского поселения, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан,

Совет депутатов Травковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда за 9 месяцев 2023 года.

Глава сельского поселения                                           Я.Н. Орлова

Утвержден

решением Совета депутатов

Травковского сельского поселения

от 15.11.2023г. № 170

Отчёт об использовании средств дорожного фонда

за 9 месяцев 2023 года

- Зимнее и летнее содержание дорог в Травковском сельском поселении- 677500 руб.

- Составление и проверка смет в региональном центре ценообразования (экспертиза) - 36276 руб.

Итого: израсходовано из средств дорожного фонда бюджета Травковского

сельского поселения: 713776 руб.

| на 01.10.2023 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | По плану | факт | разница |
| Зимнее содержание | 1096620,40 | 677 500,00 | 419120,40 |
| Ремонт автомобильных дорог (д. Абросимовка, д. Котельниково, п. Молчановка ул. Центральная) | 1086140,71 | 1086140,71 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги п. Травково ул. Механизаторов | 101271,05 | 0,00 | 101271,05 |
| Ремонт автомобильной дороги ст. Травково ул. Железнодорожная | 167096,72 | 0,00 | 167096,72 |
| Летнее содержание (скашивание обочин, профилирование с подсыпкой) | 196965,12 | 0,00 | 196965,12 |
| Составление смет и проверка достоверности | 37 000,00 | 36 276,00 | 724,00 |
| ИТОГО: | 2 685 094,00 | 1799916,71 | 885177,29 |

Остаток на 01 октября 2023г………49333,62   руб.