Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

22.10.2024г. № 213

п. Травково

Отчет об использовании средств дорожного фонда за 9 месяцев 2024 года

В соответствии со статьей 8.1 Устава Травковского сельского поселения, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан

Совет депутатов Травковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда за 9 месяцев 2024 года.

Глава сельского поселения                                           Я. Н. Орлова

Утвержден

решением Совета депутатов

Травковского сельского поселения

от 22.10.2024г. № 213

Отчёт об использовании средств дорожного фонда за 9 месяцев 2024 года

1. Зимнее содержание дорог в Травковском сельском поселении- 764 990,00 руб.

2. Составление и проверка смет в региональном центре ценообразования (экспертиза) – 21 640,00 руб.

3. Ремонт автомобильной дороги п. Травково ул.Механизаторов- 101 271,05 рублей.

4. Ремонт автомобильной дороги ст. Травково ул. Железнодорожная- 167 096,72 рублей.

5. Летнее содержание автомобильных дорог- 428 735,89 рублей.

6. Оценка технического состояния автодорог- 20 000 рублей.

8. Ремонт автомобильных дорог (д. Ерюхино, п. Молчановка ул. Совхозная)- 429 864,14 рублей.

Итого: израсходовано из средств дорожного фонда бюджета Травковского

сельского поселения: 1 933597,80 руб.

| На 01.10.2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | По плану | факт | разница |
| Зимнее содержание | 1 280 860, 20 | 764 990,00 | 515 870,20 |
| Ремонт автомобильных дорог (д. Ерюхино, п. Молчановка ул. Совхозная) | 429 864,14 | 429864,14 | 0,00 |
| Ремонт автодороги п. Травково ул. Механизаторов | 101 271,05 | 101 271,05 | 0,00 |
| Ремонт автодорог ст. Травково ул. Железнодорожная | 167 096,72 | 167 096,72 | 0,00 |
| Летнее содержание (скашивание обочин, профилирование с подсыпкой) | 428 735, 89 | 428735,89 | 0,00 |
| Составление смет и проверка достоверности | 21 640,00 | 21 640,00 | 0,00 |
| Оценка технического состояния автодорог | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 2 449 468,00 | 1 933 597, 80 | 515 870,20 |

Остаток на 01 октября 2024 г………202 456,67   руб.